ATA DE REUNIÃO

\*\*Data:\*\* 22 de julho de 2025 (Estimativa baseada no nome do arquivo de áudio)

\*\*Assunto Principal:\*\* Proposta de Internalização e Manutenção do Sistema GRD

# Participantes

- Rodrigo

- Fagner

- Diego

- Leonardo

- (Thiago, Marcelo e Afonso mencionados nas discussões)

## 1. Contexto e Proposta Inicial

Rodrigo propôs a apresentação de uma proposta de manutenção e internalização do sistema GRD à Casa Militar.

A internalização inicial visa absorver o conhecimento e configurar a equipe para a manutenção.

## 2. Análise da Documentação da Codex

Documentação clara em relação às tecnologias envolvidas (Node.js, Python, Java, React, PostgreSQL).

Dúvida sobre integração com o sistema IED para cadastro do Plano de Contingência (Plancom).

Roadmap considerado vago, sem detalhamento completo além do Plancom e gestão de ocorrências.

## 3. Status Atual dos Módulos do GRD

Plancon: Versão já disponível, municípios utilizando, Codex finalizando ajustes e homologação.

Gestão de Ocorrências: Foco no aplicativo, ajustes em andamento, necessidade de versão desktop ou evoluções futuras.

Demais Módulos: Muitos ainda a serem construídos.

Urgência dependerá do uso efetivo pelo cliente.

## 4. Integração Futura com CISGER

Casa Militar pretende integrar o GRD ao CISGER.

Proserg assumiria manutenção do CISGER após integração.

## 5. Desafios e Necessidades da Internalização

Tecnologias diferentes das usualmente utilizadas na Proserg.

Migração do servidor HSP para Kubernetes e contêineres.

Treinamento e/ou contratação de profissionais experientes nas tecnologias envolvidas.

## 6. Definição Clara do Escopo de Entrega

Produto considerado entregue apenas se 100% funcional, homologado, validado e sob garantia da Codex.

Partes inacabadas devem ser separadas em escopo distinto.

Valor da manutenção aumentará proporcionalmente a novos desenvolvimentos.

## 7. Custos da Internalização

Custos de acompanhamento, migração e infraestrutura serão incluídos no projeto inicial.

## 8. Próximos Passos e Prazos

Fagner e Diego conversarão com Thiago para definir equipe e tempo de absorção.

Rodrigo receberá previsão para apresentar proposta ainda nesta semana.

Rodrigo contatará Casa Militar para formalizar escopo de entrega da Codex.

## 9. Disponibilidade de Leonardo

Leonardo, em transição para outra área, auxiliará na transição do GRD até definição de substituto.

## Considerações Finais

Internalização do GRD é oportunidade para trabalhar com tecnologias modernas e relevantes para Defesa Civil e clima.